Администрация 
Уватского муниципального района

Постановление

16.10.2013	с. Уват	№ 149

О внесении изменений в постановление администрации Уватского муниципального района от 1 ноября 2010 г. № 86

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением администрации Уватского муниципального района от 21.03.2008 №32 «О муниципальных долгосрочных программах» а так же в связи с изменением объема финансирования программы:

1.  Внести  в постановление администрации Уватского муниципального района от 01 ноября 2010г. № 86 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в Уватском муниципальном районе на 2013 – 2015 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании и в пункте 1 постановления:

1.1.1. Слова «на 2013 - 2015 годы» заменить словами «на 2013 – 2016 годы».

1.1.2. Слова «долгосрочная целевая» в соответствующих падежах исключить.

1.2 Приложение к постановлению администрации  Уватского муниципального района изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.3. Слова «долгосрочная целевая» в соответствующих падежах по  тексту приложения исключить.

2. Организационному отделу администрации Уватского муниципального района (Герасимова Е.Ю.) настоящее постановление:

2.1. Обнародовать путем размещения на информационных стендах в местах, установленных администрацией Уватского муниципального района;

# 2.2. Разместить на сайте администрации Уватского муниципального района в сети Интернет.

# 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования, за исключением пунктов 1.1.2 и 1.3 настоящего постановления, вступающих в силу с 1 января 2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Уватского муниципального района Лакиза Т.Г.

Глава района                                                                                           И.М. Тубол

Приложение

к постановлению администрации

Уватского муниципального района

от 16.10.2013 № 149

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в Уватском муниципальном районе на 2013-2016 годы"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в Уватском муниципальном районе на 2013 – 2016 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы, дата её утверждения | Распоряжение главы Уватского муниципального района от 01.10.2008 № 1667-р «О разработке программ»; постановление администрации Уватского муниципального района от 01.11.2010 № 86 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в Уватском муниципальном районе на 2013 – 2016 годы» (с изменениями) |
| Муниципальный заказчик | Администрация Уватского муниципального района |
| Основные разработчики программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Уватского муниципального района |
| Цели Программы | Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территорий населенных пунктов в целях обеспечения благоприятных условий для проживания населения |
| Сроки и этапы реализации программы | 2013 – 2016 годы |
| Перечень основных мероприятий | Инженерная подготовка территории под жилищное строительство, в т.ч. индивидуальное; Создание условий для строительства индивидуального жилья; Обеспечение стандартов проживания населения; Воспроизводство, размещение и модернизации мощностей и транспортной инфраструктуры; Создание условий комплексного устойчивого развития территории населенных пунктов района; Ликвидация муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда. |
| Исполнители основных мероприятий | Отдел архитектуры и градостроительства Уватского муниципального района |
| Объемы и источники финансирования | 2013 год – 272475,31 тыс. руб. 2014 год - 7551,00 тыс. руб. 2015 год - 7551,00 тыс. руб. 2016 год - 7551,00 тыс. руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы: | Увеличение объемов строительства объектов муниципальной собственности в Уватском муниципальном районе; Увеличение жилого фонда за счет ввода жилья на инженерно-подготовленных площадках; Развитие территории населенных пунктов района комплексно; Укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы; Создание благоприятной, безопасной среды проживания населения в Уватском районе |
| Система организации контроля за исполнением программы | - информацию о ходе реализации программы предоставлять в отдел экономики и прогнозирования ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом; - оценка эффективности реализации программы - ежегодно в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным годом. |

Программа  разрабатывается  исходя  из  принципов единства целей, комплексности  задач  и средств реализации, преемственности решений.

К   числу   основных  задач  разработки  и  реализации  Программы относятся:

- обеспечение физической сохранности и повышение потребительского качества объектов муниципальной собственности Уватского района;

- улучшение  жилищных  условий населения и обеспечение социальных гарантий  в  части  нормативного  уровня  благоустройства, санитарно - гигиенического  состояния  и функционально - планировочной организации жилых  территорий,  пространственной  доступности  объектов социальной инфраструктуры;

- повышение    эстетической    выразительности   индивидуальности архитектурно  -  пространственного облика района;

- повышение  эффективности  эксплуатации  жилищного фонда района, содержания территорий общего пользования,    надежности   функционирования   систем   инженерно - технического  обеспечения жилой застройки, эффективности использования   территорий.

Общие положения

- Строительство и реконструкция

Новое строительство - форма  воспроизводства основных фондов.

Новое строительство выполняет две функции.

Во-первых, оно направлено на полное возмещение физического и функционального износа основных фондов путем замены износившихся объектов.

Во-вторых, новое строительство служит основным средством расширения основных фондов путем возрастания объема вновь возведенных объектов по сравнению с выбывшими за расчетный период.

Новое строительство позволяет вводить в строй объекты, отвечающие последним достижениям науки и техники, удовлетворяющие потребности общества.

Новое строительство жилых зданий проводится с целью замены износившихся объектов, повышения потребительских качеств и их расширения.

Реконструкция  -  комплекс строительных работ,   проводимых   в   целях   изменения   существующих  технико - экономических    показателей    объекта,    повышения    эффективности использования и предусматривающих:

- изменение   первоначального  функционального  назначения  части помещений;

- изменение габаритов и технических показателей;

- капитальное строительство, пристройки, надстройки;

- разборку и усиление несущих конструкций по объекту;

- строительство  и реконструкцию инженерных систем и коммуникаций зданий.

Реконструкция направлена на полное или частичное возмещение функционального износа объектов путем проведения мероприятий по перепланировке и повышению благоустройства зданий

В процессе реконструкции проводится качественное совершенствование и расширение действующего жилищного фонда.

Полномочия органов местного самоуправления:

- Управление реализацией Программы осуществляет ее генеральный заказчик - администрация Уватского муниципального района, выполняющая координационные функции по отношению к исполнителям программных мероприятий.

К компетенции заказчика программы относятся:

•     разработка нормативных актов, необходимых для реализации Программы;

- выработка предложений по уточнению перечня затрат и  механизма
реализации программных мероприятий на финансовый год;

- обеспечение      целевого,      эффективного      расходования      средств,
предусмотренных на реализацию Программы;

- координация   деятельности   исполнителей   реализации   программных
мероприятий;

- утверждение порядка проведения конкурсов программ и проектов на
оказание поддержки;

- подготовка ежегодного доклада о ходе реализации Программы.

Анализ существующего положения в области строительства

| № п/п | Проблемы отрасли | Ожидаемый результат при решении проблем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Большой объем ветхого и аварийного основных фондов | Реконструкция, как и новое строительство, направлена на возмещение физического и морального износа. Изношенные объекты требуют возмещения и совершенствования. При необходимости проводится расширение муниципального фонда путем нового строительства |
| 2 | Недостаточная обеспеченность инженерной инфраструктурой и износ основных фондов | - Возможность предоставления инвесторам выбора наиболее эффективного использования земельных участков; -Увеличение объемов строительства жилья и соцкультбыта. |
| 3 | Отсутствие архитектурного цветового и стилевого единства при застройке населенных пунктов | Сформированный архитектурный облик будет способствовать созданию условий для обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности и повышения качества жизни. |

2. Цель  и задачи  программы, сроки реализации программы

Одной из важнейших целей является создание благоприятных условий для обеспечения потребностей населения в комфортном жилье, отвечающем современным требованиям.

Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории населенных пунктов в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения в Уватском муниципальном районе.

Основные задачи:

- Создание условий для строительства индивидуального жилья;

- Обеспечение стандартов проживания населения;

- Воспроизводство, размещение и модернизации мощностей и транспортной инфраструктуры;

- Создание условий комплексного устойчивого развития территории населенных пунктов района;

- Восстановление объектов в том же объеме и с теми же качественными характеристиками, а при расширенном - расширение объема основных фондов и совершенствование действующих объектов;

- Проведение анализа действующей системы планирования и финансирования строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в Уватском районе;

- Разработка экономического механизма формирования программ строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности  района;

- Разработка механизма финансово-экономического обеспечения программы строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности Уватского района, базирующейся на привлечении необходимых объёмов финансирования, использования муниципального бюджета, направленных на повышение ресурсного обеспечения программы;

- Ликвидация муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда.

Проведение программных мероприятий планируется в 2013 – 2016 годах.

3. План мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инженерная подготовка площадок под строительство жилья | постоянно, согласно заданию по капитальным вложениям |
| 2 | Инженерная подготовка площадок под строительство индивидуального жилья | постоянно, согласно заданию по капитальным вложениям индивидуального жилья |
| 3 | Строительство (приобретение) жилья для предоставления льготным категориям граждан | постоянно, согласно заданию по капитальным вложениям |
| 4 | Строительство (приобретение) жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда | постоянно, согласно заданию по капитальным вложениям |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации, строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства, комплексов социальной сферы, объектов здравоохранения и спорта, культуры | постоянно, согласно заданию по капитальным вложениям |

4. Материальное и финансовое обеспечение программы

Объемы финансирования

2013 год  – 272475,31 тыс. руб.

2014 год -  7551,00 тыс. руб.

2015 год -  7551,00 тыс. руб.

2016 год -  7551,00 тыс. руб

Всего: 295128,31 тыс.руб.

Источник финансирования

Областной бюджет, муниципальный бюджет.

Перечень мероприятий с объёмами и источниками финансирования указан в приложении к программе.

5. Механизм реализации программы

Управление реализацией программы осуществляет ее генеральный заказчик – администрация Уватского муниципального района, выполняющая координационные функции по отношению к исполнителям программных мероприятий.

К компетенции заказчика программы относятся:

•   разработка нормативных актов, необходимых для реализации программы;

- выработка предложений по уточнению перечня затрат и  механизма
реализации программных мероприятий на финансовый год;

- обеспечение      целевого,      эффективного      расходования      средств,
предусмотренных на реализацию программы;

- координация   деятельности   исполнителей   реализации   программных
мероприятий;

- утверждение порядка проведения конкурсов программ и проектов на
оказание поддержки;

- подготовка ежегодного доклада о ходе реализации программы.

6. Система организации контроля за исполнением программы

- отчет по результатам  реализации программы на совете Глав администрации – ежеквартально;

- отчет по результатам реализации программы на районной Думе – 1 раз в год.

7. Результат реализации программы

В результате реализации намеченных программных мероприятий будет значительно укреплена материально-техническая база объектов социальной сферы района. Это окажет существенное влияние на повышение безопасности объектов. Укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы значительно улучшит качество предоставляемых услуг в области образования, оказания медико-социальной  помощи, массового развития физкультуры и спорта, гостиничного бизнеса, туризма, обеспечит дальнейшее развитие территорий населенных пунктов района.

Обеспечение инженерными и транспортными инфраструктурами площадок под жилищное строительство позволит ежегодно сдавать в эксплуатацию не менее 19000 м2 жилого фонда.

Показатели эффективности реализации программы

Показатели укрепления материально-технической базы социальной сферы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение мощностей в области образования | место |  | 85 | 35 |  |
| Увеличение мощностей в области оказания медицинской помощи | койко-место |  |  |  | 50 |
| Увеличение мощностей в сфере обслуживания (гостиницы) | место |  | 41 |  |  |
| Увеличение мощностей в области физкультуры и спорта | единовре-менная пропускн. способно-сть, чел | 30 |  |  |  |

Примечание: данные показатели укрепления материально-технической базы социальной сферы возможны при условии наличия источников финансирования по объектам.

Показатели увеличения жилого фонда

| Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие жилых домов за год всего, кв.м. | 21000 | 22000 | 25700 | 21700 |
| в том числе индивидуальных жилых домов за год всего, кв.м. | 16800 | 17400 | 21000 | 16700 |
| Ввод малоэтажных жилых домов, кв.м. | 21000 | 22000 | 25700 | 21700 |
| в том числе малоэтажных эконом-класса, кв.м. | 10500 | 11000 | 12900 | 11000 |
| Из общего ввода жилых домов за год: ввод в действие жилых домов на инженерно подготавливаемых площадках, кв.м. | 3100 | 3600 | 4200 | 6000 |

|  |  |  |  | Приложение к долгосрочной муниципальной целевой программе "Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в Уватском муниципальном районе на 2013-2016 годы" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий к долгосрочной муниципальной целевой программе "Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в Уватском муниципальном районе на 2013-2016 годы" |
| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые затраты на реализацию программы (тыс.руб.) | Источник финансирования |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Приобретение квартир в муниципальную собственность | 24239,71 |  |  |  | муниципальный бюджет |
| Горнослинкинское сельское поселение |
| 1 | Детский сад на 40 мест: - Разработка ПСД | 500,00 |  |  |  | муниципальный бюджет |
|  | - Строительство |  | 40000* |  |  |  |
|  | Разработка ПСД инженерные сети и улично-дорожные сети площадки под ИЖС ул.Свердлова с.Горнослинкино |  | 1500,00* |  |  |  |
|  | СМР инженерные сети и улично-дорожные сети площадки под ИЖС ул.Свердлова с.Горнослинкино |  |  | 20000,00* | 20000,00* |  |
| Демьянское сельское поселение |
| 2 | Разработка ПСД по объекту "Инженерные сети (водопровод, электроснабжение, газоснабжение) и улично-дорожные сети площадки под ИЖС мкр.Трухино, с.Демьянское 2-ая очередь" | 4251,87 |  |  |  | муниципальный бюджет |
| 3 | Строительство объекта "Инженерные сети (водопровод, электроснабжение) и улично-дорожные сети площадки под ИЖС мкр.Трухино с.Демьянское Уватского района 1 очередь" | 6057,77 |  |  |  | муниципальный бюджет |
|  | Строительство объекта "Инженерные сети (водопровод, электроснабжение) и улично-дорожные сети площадки под ИЖС мкр.Трухино с.Демьянское Уватского района 2 очередь" |  | 26000* | 26000* | 26000* |  |
| Ивановское сельское поселение |
| 1 | Газоснабжение п.Нагорный | 9879,16 |  |  |  | муниципальный бюджет |
|  | Инженерные сети (водопровод, газификация, электроснабжение) и улично-дорожные сети площадки под ИЖС №2, с.Ивановка | 933,37 |  |  |  | областной бюджет |
| 2 | Строиельство сетей электроснабжения по объекту: Инженерные сети (водопровод, электроснабжение) и улично-дорожные сети площадки под ИЖС №2, с.Ивановка, Уватского района | 2425, 54 |  |  |  | областной бюджет |
| 3 | Газификация муниципального жилого фонда в с.Ивановка | 765,67 |  |  |  | муниципальный бюджет |
| 6 | Электроснабжение ИЖС с.Ивановка | 13,39 |  |  |  | муниципальный бюджет |
| 5 | Обеспечение площадки под ИЖС необходимыми инженерными инфраструктурами, площ. №3, с.Ивановка |  | 16000* | 16000* |  |  |
| Красноярское сельское поселение |
| 1 | Проектирование и строительство 4-х квартирного жилого дома |  |  |  | 12000,00* |  |
| Туртасское сельское поселение |
|  | Пусконаладочные работы на объекте "Жилой 16-ти квартирный жилой дом на два этажа в Уватском районе, п.Туртас, ул.Победы, 11д" | 39.88 |  |  |  | муниципальный бюджет |
|  | Строительство сетей водоснабжения на площадках для жилищного строительства мкр.Белый Яр и ст.Ю-Комсомольская п.Туртас | 6926,10 |  |  |  | муниципальный бюджет |
| 2 | Разработка ПСД инженерные сети (водопровод, газификация, электроснабжение) и улично-дорожные сети площадок под ИЖС по улице Солнечная, п.Туртас | 1253,09 |  |  |  | областной бюджет |
| 3 | Разработка ПСД инженерные сети (водопровод, газификация, электроснабжение) для двух 8-ми квартирных домов для детей сирот, п.Туртас | 376,70 |  |  |  | областной бюджет |
| 4 | Разработка ПСД по объекту "Инженерные сети (водопровод, газификация) и улично-дорожные сети площадки под ИЖС на ст.Юность Комсомольская, п.Туртас" | 1352,54 |  |  |  | областной бюджет |
|  | Строительство плоскостных спортивных сооружений | 815,75 |  |  |  | областной бюджет |
|  | Разработка ПСД инженерные сети и улично-дорожные сети площадки под ИЖС мкр.Дорожников п.Туртас |  | 2000,00* |  |  |  |
|  | СМР инженерные сети и улично-дорожные сети площадки под ИЖС мкр.Дорожников п.Туртас |  |  | 25000,00* | 50000,00* |  |
|  | Разработка ПСД инженерные сети и улично-дорожные сети площадки под ИЖС мкр.Центральный п.Туртас |  | 1500,00* |  |  |  |
|  | СМР инженерные сети и улично-дорожные сети площадки под ИЖС мкр.Центральный п.Туртас |  |  | 20000,00* | 30000,00* |  |
| Соровое сельское поселение |
| 1 | Электромонтажные раоты в пожарной части п.Демьянка | 369,69 |  |  |  | муниципальный бюджет |
| 2 | Строительство гаража при школе в п.Демьянка |  | 5000,00* |  |  |  |
| Уватское сельское поселение |
| 1 | Проектирование и строительство крытого хоккейного корта | 5,23 |  |  |  | муниципальный бюджет |
|  |  |  | 45000* |  |  |  |
| 3 | Проектирование и строительство школы в с.Уват (правобережье) |  | 5000.00* |  | 400000.00* |  |
| 4 | "Сети теплоснабжения и водоснабжения в с.Уват" (Начальная школа-Детский сад-Фельдшерский пункт) | 5482,96 |  |  |  | областной бюджет |
| 5 | Инженерные сети (водопровод, газификация, электроснабжение) и улично-дорожные сети площадок под ИЖС по улицам Кошкарова, Совхозная, Садовая с.Уват | 488,01 |  |  |  | областной бюджет |
| 6 | Разработка ПСД по объекту "Инженерные сети (водопровод, электроснабжение, газификация, канализация) и улично-дорожные сети площадки под ИЖС 2-ая очередь застройки, с.Уват" | 2677,25 |  |  |  | областной бюджет |
| 8 | Разработка ПСД по объекту "Инженерные сети (водопровод, электроснабжение) и улично-дорожные сети площадки под ИЖС ул.Новаторов, с.Уват" | 560,00 |  |  |  | областной бюджет |
| 9 | Строительство 22-кв. жилого дома | 3741.95 |  |  |  | областной бюджет |
|  |  | 3811,10 |  |  |  | муниципальный бюджет |
| 10 | Строительство сетей напорных канализационных коллекторов и КНС с.Уват (правобережье) | 474,48 |  |  |  | областной бюджет |
|  |  | 11,35 |  |  |  | муниципальный бюджет |
| 12 | СМР по объекту "Инженерные сети (водопровод, канализация) площадки под ИЖС мкр.Мишино с.Уват-наружные сети канализации" | 2388,62 |  |  |  | муниципальный бюджет |
| 13 | Выполнение СМР на объекте: Инженерные сети (водопровод, канализация, газификация, электроснабжение) и улично-дорожные сети мкрн. Кирсарай с. Уват. | 43634,16 |  |  |  | муниципальный бюджет |
| 17 | Обеспечение площадки под ИЖС инженерными инфраструктурами, 2-ая очередь, с.Уват |  |  | 40000,00* | 40000,00* |  |
| 19 | СМР по объекту "Газоснабжение мкр.Центральный с.Уват" | 4921,14 |  |  |  | муниципальный бюджет |
| 20 | Расходы на содержание МУ "Служба заказчика Уватского муниципального района" | 7551,00 | 7551,00 | 7551,00 | 7551,00 | муниципальный бюджет |
| 21 | Строительство гостиницы на биатлонном центре с. Уват | 9,30 |  |  |  | муниципальный бюджет |
| 23 | Разработка ПСД по объекту "Газоснабжение и электроснабжение мкр.Центральный в с.Уват" | 828,48 |  |  |  | муниципальный бюджет |
|  | Газификация объектов муниципальной собственности с.Уват (ПСД, СМР) | 1722,67 |  |  |  | муниципальный бюджет |
|  | СМР по объекту "Газоснабжение ул.Совхозная, ул.Кошкарова, ул. Садовая с.Уват" | 1978,04 |  |  |  | муниципальный бюджет |
|  | Строительство электросетей мкрн.Центральный с.Уват | 13,39 |  |  |  | муниципальный бюджет |
|  | Разработка ПСД инженерные сети и улично-дорожные сети площадки под ИЖС мкр.Молодежный с.Уват |  | 1500,00* |  |  |  |
|  | СМР инженерные сети и улично-дорожные сети площадки под ИЖС мкр.Молодежный с.Уват |  |  | 20000,00* | 30000,00* |  |
|  | Строительство автовокзала в с.Уват (правобережье) |  | 45000,00* |  |  |  |
|  | Реконструкция трибуны в биатлонном центре |  | 25000,00* |  |  |  |
|  | Строительство гаража при школе в с.Уват |  | 5000,00* |  |  |  |
|  | Разработка ПСД школа искусств в с.Уват |  |  | 3000,00* |  |  |
|  | Строительство школы искусств в с.Уват |  |  |  | 250000,00* |  |
|  | Строительство и проектирование школы в с.Уват (правобережье) |  |  |  | 5000,00* |  |
|  | Строительство и проектированиебольничного комплекса в с.Уват (правобережье) |  |  |  | 450000,00* |  |
| Осинниковское сельское поселение |
|  | Разработка ПСД на детский сад в п.Першино |  | 500,00* |  |  |  |
|  | Строительство детсого сада в п.Першино |  |  | 40000,00* |  |  |
|  | Разработка ПСД на школу в п.Першино |  |  |  | 3000,00* |  |
| Юровское сельское поселение |
| 1 | Строительство школы-сада с.Солянка | 95419,07 |  |  |  | областной бюджет |
|  |  | 36458,35 |  |  |  | муниципальный бюджет |
| Тугаловсое сельское поселение |
|  | Устройство уличного освещения в с.Тугалово | 98,51 |  |  |  | муниципальный бюджет |
|  | ИТОГО | 272475,31 | 7551,00 | 7551,00 | 7551,00 |  |
|  | кроме того |  | 219000,00* | 210000,00* | 1316000,00* |  |
| * финансовое обеспечение программы в 2013-2016 гг. возможно в случае наличия источников финансирования |