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Администрация 
Уватского муниципального округа 
Постановление
   2026 г.    

                            с. Уват 

                                          № 
	О внесении изменений в постановление администрации Уватского муниципального района от 16.12.2025 №234 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в Уватском муниципальном округе» на 2026-2028 годы»



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом муниципального образования Уватский муниципальный округ Тюменской области, постановлением администрации Уватского муниципального района от 10.10.2017 №185 «О формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Уватского муниципального района»:
1. Внести в постановление администрации Уватского муниципального района от 16.12.2025 №234 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в Уватском муниципальном округе» на 2026-2028 годы», следующие изменения:
а) приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Сектору делопроизводства, документационного обеспечения и контроля Аппарата Главы администрации Уватского муниципального района настоящее постановление направить:
а) для официального опубликования посредством размещения в сетевом издании «Уватские известия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (UVATSKIE.RU; https://uvatskie.ru/), регистрация в качестве сетевого издания Эл. № ФС77-66617 от 27.07.2016 (далее – сетевое издание);
б) для размещения на сайте Уватского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Главы Уватского муниципального округа, курирующих деятельность управления имущественных отношений и земельных ресурсов, муниципального казённого учреждения «Дирекция по управлению муниципальным хозяйством Уватского муниципального округа».
Глава
Уватского муниципального округа
     В.И. Елизаров
Приложение
к постановлению администрации
Уватского муниципального района
от  г. №
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в Уватском муниципальном округе» на 2026-2028 годы
с. Уват
2026 год
Паспорт программы
«Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 
в Уватском муниципальном округе» на 2026-2028 годы
	Ответственный исполнитель программы
	Управление имущественных отношений и земельных ресурсов администрации Уватского муниципального округа

	Соисполнители программы
	МКУ «Дирекция по управлению муниципальным хозяйством Уватского муниципального округа»

	Цель программы
	Ликвидация многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположенных в Уватском муниципальном округе

	Задачи программы
	а) расселение аварийных многоквартирных домов;
б) снижение доли аварийного жилищного фонда в Уватском муниципальном округе;
в) оптимизация и развитие территорий Уватского муниципального округа, занятых аварийным жилищным фондом
г) содействие развитию жилищного строительства на территории Уватского муниципального округа

	Сроки реализации программы
	2026-2028 годы

	Объемы и источники финансирования

	Финансирование, тыс. руб.
2025 г.
(факт)
2026 г.
(план)
2027 г.
(план)
2028 г.
(план)
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3 808,42
0
0,0
0,0
местный бюджет
5 200,67
912,67
0,0
0,0
Всего:
9 009,09
912,67
0,0
0,0
в т.ч. утвержденный бюджет
9 009,09
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
3 808,42
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
5 200,67
0,0
0,0
0,0
в т.ч. планируемое к утверждению финансирование
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0

	 
	
	
	
	

	Ожидаемые конечные результаты реализации программы
	Расселение не менее 13 тыс. кв.м. непригодного для проживания жилья. Обеспечение сноса 301 непригодных для проживания жилых помещений, расположенных в 34 многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.
Общая площадь построенного или приобретенного жилья составит 17 тыс. кв.м. Количество переселенных семей составит 280. Путем переселения в благоустроенное жилье будут обеспечены безопасные условия для 531 человека.
Переселение граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде, обеспечивает выполнение обязательств органов местного самоуправления перед гражданами, проживающими в неблагоприятных и небезопасных условиях, что снижает уровень социальной напряженности.
Улучшение архитектурного облика населенных пунктов Уватского муниципального округа.
Снижение темпов роста непригодного для проживания жилищного фонда путем ликвидации существующего на 01.01.2026 жилищного фонда, признанного в установленном законодательством порядке непригодным для проживания или аварийным и подлежащим сносу


Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики 
Уватского муниципального округа в жилищной сфере
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Уватского муниципального района до 2030 года, утвержденной решением Думы Уватского муниципального района от 19.03.2020 № 415 (далее по тексту – Стратегия) главным стратегическим приоритетом является повышение качества жизни населения на основе формирования модели конкурентоспособной экономики, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста.
Главной целью Стратегии является развитие экономики и, как следствие, повышение качества жизни населения. Достижение главной цели становится возможным при реализации совокупности взаимосвязанных стратегических целей, в том числе в повышении обеспеченности населения благоустроенным жильем.
Аварийный жилищный фонд не только ухудшает внешний облик территорий муниципальных образований, но и, в первую очередь, создает угрозу безопасного и благоприятного проживания в нем граждан.
Таким образом, ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение граждан в благоустроенные жилые помещения соответствуют главному стратегическому приоритету развития Уватского муниципального округа, обозначенному в Стратегии, являются неотъемлемой частью реализации стратегической цели повышения обеспеченности населения благоустроенным жильем.
Целью муниципальной программы «Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в Уватском муниципальном округе» (далее по тексту – Программа) является ликвидация многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположенных в Уватском муниципальном округе.
Основными задачами Программы являются:
а) расселение аварийных многоквартирных домов;
б) снижение доли аварийного жилищного фонда в Уватском муниципальном округе;
в) оптимизация и развитие территорий Уватского муниципального округа, занятых аварийным жилищным фондом.
Раздел 2. Система основных мероприятий муниципальной программы
В соответствии с поставленными целями и задачами система программных мероприятий включает в себя работу по следующим направлениям:
1.  Признание жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, проведение экспертизы приобретенных для переселения жилых помещений, разработка проектов сноса расселенных домов.
Подготовка документов, необходимых для рассмотрения жилых помещений и многоквартирных домов межведомственной комиссией по оценке и обследованию помещений в целях признания их жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (далее по тексту – Комиссия) может осуществляться за счет средств бюджета Уватского муниципального округа, в случае если такие жилые помещения являются муниципальной собственностью.
В случае если жилые помещения являются собственностью граждан, либо в многоквартирном доме преобладают частные жилые помещения, подготовка документов для рассмотрения Комиссией может осуществляться по инициативе и за счет средств граждан - собственников жилых помещений.
Проведение Администрацией Уватского муниципального округа разъяснительной работы с населением о возможности признания жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими в последующем расселению, сносу или реконструкции на основании документов, подготовленных по инициативе и за счет граждан.
Основания и порядок признания жилых помещений непригодными для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также перечень документов, необходимых для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и признания многоквартирного дома аварийным определены и установлены в «Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, либо иным нормативным правовым актом, действовавшим на момент признания жилого помещения непригодным для проживания/ жилого дома аварийным.
 В соответствии со ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проверки поставленных товаров Администрация Уватского муниципального округа как заказчик обязана провести экспертизу жилых помещений, приобретаемых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
2. Составление и корректировка реестра жилых помещений, непригодных для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу Уватского муниципального округа (приложение 4).
В данный реестр подлежат включению:
а) жилые помещения, находящиеся в муниципальной и частной собственности, в многоквартирных домах, признанные непригодными для проживания;
б) муниципальные и частные одноквартирные дома, признанные непригодными для проживания;
в) многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу.  
Реестр подлежит актуализации и корректировке по мере необходимости, но не реже чем раз в год, при этом уточняется объем аварийного жилищного фонда путем исключения объектов в связи с расселением и сносом, включения по мере признания домов аварийными или непригодными, уточнения численности проживающего в нем населения и проводится корректировка объемов необходимого финансирования мероприятий программы из областного и местного бюджетов.
Сведения о жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, размещаются:
а) на сайте https://аис.фрт.рф в автоматизированной информационной системе публично-правовой компании «Фонд развития территорий», являющейся публичным источником данных об аварийном жилищном фонде Тюменской области Российской Федерации;
б) на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области https://admtyumen.ru/opendata.html в форме открытых данных. 
Проведение технической экспертизы и инвентаризации непригодного для проживания жилищного фонда позволит классифицировать непригодный для проживания жилищный фонд по категориям возможностей его восстановления и определения в последующем его использования -  восстановление (реконструкция) или снос.
3. Формирование нормативной правовой базы для переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда.
Правовое обеспечение процедуры изъятия жилых помещений для муниципальных нужд при признании дома аварийным и подлежащим реконструкции и/или сносу по части соблюдения жилищных прав собственников и нанимателей жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, осуществляется в соответствии с действующим жилищным законодательством.

Порядок формирования очередности расселения определяется в соответствии с принятым Постановлением Администрации Уватского муниципального района от 12.09.2023 № 209 «О мерах по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, признанных аварийными и подлежащими реконструкции, и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания на территории Уватского муниципального округа» путем включения многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и муниципальных жилых помещений, признанных  непригодными для проживания, в установленном порядке в соответствующий адресный перечень в соответствии с датой признания аварийности (приложение 3).  
       Проведение разъяснительной работы, мероприятий, направленных на информирование граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, об условиях, сроках, порядке переселения, особенностях и способах возмещения за изымаемые жилые помещения.
4. Проведение торгов и заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в домах, введенных в эксплуатацию и в строящихся домах.
5. Приемка жилых помещений, предоставляемых гражданам при переселении их из аварийного жилищного фонда, осуществляется комиссией с участием представителей заинтересованной общественности.
6. Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда.

Изъятие для муниципальных нужд земельного участка, на котором размещен дом, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, предусматривает изъятие для муниципальных нужд всех жилых помещений в вышеуказанном доме.  

Гражданам, проживающим в жилых помещениях аварийного фонда по договорам социального найма, предоставляется другое благоустроенное жилое помещение по договору социального найма.
Гражданам, владеющим жилым помещением, признанным непригодным для проживания, на праве собственности, предоставляется по выбору:
а) возмещение за жилое помещение;
б) другое жилое помещение, пригодное для постоянного проживания, с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение в выкупную цену по договору (соглашению).
Размер возмещения за жилое помещение определяется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Возмещение собственнику предоставляется в безналичной форме с зачислением суммы возмещения на банковский счет собственника освобождаемого жилого помещения.
7. Снос (реконструкция) аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда.
8. Предоставление в Главное управление строительства Тюменской области сведений о ходе реализации адресной программы и отчетности о расходовании средств, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Решение проблемы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда будет осуществляться путем:
а) формирования жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений (жилых домов), признанных непригодными для проживания и подлежащих сносу;
б) поэтапного переселения жильцов и снос (реконструкция) непригодного для проживания жилищного фонда.
9. Привлечение и аккумулирование бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов для реализации Программы. Обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах.
10. Финансирование мероприятий по переселению из аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу и/или реконструкции, включенных в адресные программы расселения аварийного жилья, осуществляется в порядке софинансирования средств областного и местного бюджета.
Выделение средств областного бюджета осуществляется при условии обязательного наличия в местном бюджете требуемой доли софинансирования.  
Привлечение и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, достигается путем аккумулирования финансовых ресурсов в бюджете муниципального образования по следующим источникам: плата за найм жилых помещений в муниципальном жилищном фонде, средства бюджета муниципального образования, а также привлечение дополнительных источников финансирования (внебюджетных средств).
Расходование средств на реализацию программных мероприятий носит целевой характер и осуществляется:
а) на признание жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
б) на приобретение в целях переселения граждан жилых помещений в строящихся домах, и/или введенных в эксплуатацию;
в) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации на проведение оценки изымаемых жилых помещений, а также по оценке жилых помещений, предоставляемых взамен изымаемых;
г) на проведение экспертизы, приобретаемых в целях переселения граждан, жилых помещений;
д) на подготовку проектов сноса и на снос непригодных для проживания жилых помещений и аварийных многоквартирных домов;
е) на приобретение жилых помещений маневренного фонда.
11. Разработка и внедрение схем оптимального использования освободившихся в результате переселения зданий, сооружений и земельных участков.
Проведение аукционов освобожденных земельных участков для новой застройки. Разработка и конкурсный отбор инвестиционных проектов для финансирования комплексной застройки территорий, освобождающихся в результате сноса, расселенных непригодных для проживания жилых помещений (жилых домов), в первую очередь, территорий, имеющих высокую градостроительную ценность.
Раздел 3. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Прогнозируемые расходы на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в Уватском муниципальном округе» в том числе за период 2026-2028 годы составят 13 371,9 тыс. руб. (утвержденные бюджетные средства) в том числе:
	Финансирование, тыс. руб.
	2025 г.
(факт)
	2026 г.
(план)
	2027 г.
(план)
	2028 г.
(план)

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	3 808,42
	0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	5 200,67
	912,67
	0,0
	0,0

	Всего:
	9 009,09
	912,67
	0,0
	0,0

	в т.ч. утвержденный бюджет
	9 009,09
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	3 808,42
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	5 200,67
	0,0
	0,0
	0,0

	в т.ч. планируемое к утверждению финансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из его возможностей.
Бюджетными ресурсами являются целевые средства бюджетов Тюменской области и муниципального образования, выделяемые на финансирование Программы, которые могут быть образованы за счет следующих источников:
а) средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий по переселению граждан из непригодного (аварийного) для проживания жилищного фонда;
б) средства, образуемые в результате эффективного использования муниципальных земель. Платежи от продажи в собственность (или долгосрочную аренду) под коммерческое строительство ценных, в градостроительном отношении земельных участков, находящихся в центре населенного пункта, где расположены непригодные для проживания жилые помещения;
в) средства, образуемые в результате поступления платы за наем муниципального жилищного фонда;
г) средства бюджета муниципального образования, выделяемые на реализацию Программы.
К внебюджетным ресурсам, привлекаемым для финансирования Программы, относятся:
а) средства застройщиков в соответствии со ст. 46.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) средства организаций, заинтересованных в реализации Программы.
Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий Программы могут корректироваться в соответствии с учетом их приоритетности и финансовых возможностей.
Раздел 4. Ожидаемые конечные результаты и показатели Программы
1. За период реализации Программы при наличии финансирования должно быть расселено не менее 13 тыс. кв.м. непригодного для проживания жилья, снесено не менее 301 жилых помещений, признанных непригодными для проживания или расположенных в 34 многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.
2. Общая площадь построенного или приобретенного жилья составит 17 тыс. кв.м. Увеличение общей площади жилья связано с предоставлением гражданам жилых помещений большей площадью в случае, когда предоставить равнозначное жилое помещение не представляется возможным.
3. Количество переселенных семей составит 280. Путем переселения в благоустроенное жилье будут обеспечены безопасные условия для 531 человека.
4. Реализация Программы позволит обеспечить переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, а также обеспечит выполнение обязательств органов местного самоуправления перед гражданами, проживающими в условиях, непригодных для постоянного проживания, что может привести к снижению социальной напряженности.
5. Реализация Программы обеспечит улучшение архитектурного облика населенных пунктов Уватского муниципального округа.
6. В результате реализации Программы прогнозируется снижение темпов роста непригодного для проживания жилищного фонда посредством ликвидации существующего на 01.01.2026 жилищного фонда, признанного в установленном законодательством порядке непригодным для проживания или аварийным и подлежащим сносу (Приложение 4).
7. Показатели муниципальной программы «Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в Уватском муниципальном округе» представлены в Приложении 2.
Раздел 5. Оценка неблагоприятных факторов реализации муниципальной программы
Основным фактором, негативно влияющим на исполнение мероприятий программы, является дефицит/отсутствие жилья, вводимого в эксплуатацию непосредственно от застройщика, наличие которого является необходимым для предоставления собственникам изымаемого аварийного жилья и нанимателям по условиям программ расселения.
Строительство многоквартирных домов на территории округа осложнено совокупностью факторов, удорожающих производство работ, таких как сложные климатические условия округа проведения работ, удаленность от областного центра и городов, где производятся и закупаются строительные материалы, отсутствие предприятий, оснащенных квалифицированными кадрами и необходимой техникой, имеющих необходимые разрешения и лицензии при низкой стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья, установленной Главным управлением строительства Тюменской области.
Все это приводит к существенному затруднению привлечения предприятий - застройщиков на территорию Уватского муниципального округа, требует принятия комплекса необходимых организационных и управленческих решений, направленных на оказание содействия и поддержки предприятиям-застройщикам.
Финансирование программных мероприятий по переселению граждан и ликвидации аварийного жилья осуществляется путем софинансирования средств федерального, областного, местного бюджетов. 
Отсутствие возможности выделения бюджетных средств непосредственно влияет на реализацию мероприятий, а также отрицательно сказывается на реализации программы в целом.
К существенно осложняющим факторам реализации мероприятий программы относятся также отсутствие мер правового регулирования ситуаций:
-нарушение графиков производства строительных работ предприятиями-застройщиками по причине отсутствия возможности регулировать процесс после заключения муниципального контракта, что впоследствии связано с необходимостью возврата выделяемых бюджетных средств из средств местного бюджета.
- перемены выбора способа возмещения собственником изымаемого аварийного жилья (изменение выбора предоставления жилого помещения в пользу выкупа) на стадии уже вложенных бюджетных средств в строительство и покупку жилого помещения, предназначенного в качестве нового жилья для мены аварийной квартиры. В этой ситуации неблагоприятный фактор для муниципального бюджета - необходимость изыскания средств местного бюджета для выплаты возмещения и возврата средств областного бюджета, направленных на покупку нового, планируемого к предоставлению взамен аварийного, жилья (в связи с целевым адресным подходом направления бюджетных средств). Реализация программных мероприятий расселения усложняется ввиду необходимости участия в судебных процессах, дополнительными расходами на судебные издержки. 

Приложение 1
к муниципальной программе «Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в Уватском муниципальном округе» на 2026-2028 годы
План мероприятий по реализации муниципальной программы
«Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в Уватском муниципальном округе» на 2026-2028 годы
	Наименование задачи
	Наименование мероприятия
	Сроки выполнения
	Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб.
	Получатели бюджетных средств

	
	
	
	2025 год
(факт) 
	2026 год
(план)
	2027 год
(план)
	2028 год
(план)
	

	Цель - ликвидация многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположенных в Уватском муниципальном округе

	Задача 1. Расселение аварийных многоквартирных домов
	Мероприятие 1. 
1.1. Признание жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, оценка изымаемых жилых помещений, оценка и экспертиза жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
1.2. Мероприятия по землеустройству и землепользованию
	2026-
2028 гг.
	0,0
	912,67
	0,0
	0,0
	Администрация Уватского муниципального округа

	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Мероприятие 2. Расселение непригодного для проживания жилищного фонда:
	2026-
2028 гг.
	
	
	
	
	Администрация Уватского муниципального округа

	
	2.1. Приобретение (строительство) жилья и переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда
	2026-
2028 гг.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	2.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
	2026-
2028 гг.
	3811,85
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Мероприятие 3. Приобретение жилых помещений маневренного фонда
	2026-
2028 гг.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Администрация Уватского муниципального округа

	
	Мероприятие 4. Консервация жилых помещений
	2026-
2028 гг.
	79,59
	0
	0,0
	0,0
	МКУ «Дирекция по управлению муниципальным хозяйством Уватского муниципального округа»

	
	Мероприятие 5. Временная эксплуатация объектов, охрана объектов, экспертиза технического состояния, демонтаж, утилизация (ликвидация) объектов
	2026-
2028 гг.
	35,0
	0
	0,0
	0,0
	МКУ «Дирекция по управлению муниципальным хозяйством Уватского муниципального округа»

	Всего расходы на задачу 1:
	2026-
2028 гг.
	3926,44
	0,0

	0,0
	0,0
	

	Задача 2. Снижение доли аварийного жилищного фонда в Уватском муниципальном округе
	Мероприятие 7. Снос (реконструкция) аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда
	2026-
2028 гг.
	5 082,65
	0,0
	0,0
	0,0
	МКУ «Дирекция по управлению муниципальным хозяйством Уватского муниципального округа»

	Всего расходы на задачу 2:

	2026-
2028 гг.
	5082,65
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Задача 3. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда «в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»
	Мероприятие 8. Расселение непригодного для проживания жилищного фонда
	2026-
2028 гг.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Администрация Уватского муниципального округа

	Всего расходы на задачу 3:
	2026-
2028 гг.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Всего расходы по цели:
	2026-
2028 гг.
	9009,09
	0,0
	0,0
	0,0
	

	в т.ч. утвержденный бюджет
	
	9009,09
	0,0
	0,0
	0,0
	

	областной бюджет
	
	3808,42
	0,0
	0,0
	0,0
	

	местный бюджет
	
	5200,67
	0,0
	0,0
	0,0
	

	в т.ч. планируемое к утверждению финансирование
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	местный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	


Приложение 2
к муниципальной программе «Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в Уватском муниципальном округе» на 2026-2028 годы
Показатели
муниципальной программы Уватского муниципального округа
«Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в Уватском муниципальном округе» на 2026-2028 годы
	№п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Направленность 
	Базовое значение
2025 год (факт)
	Значение в период реализации программы
	Целевое значение показателя*
	Обоснование плановых и целевых значений показателей**


	
	
	
	
	
	2025 год
(оценка)
	2026 год
(план)
	2027 год
(план)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	11

	Цель Программы: Ликвидация многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположенных в Уватском муниципальном округе

	1
	Показатель цели: доля площади снесенных аварийных домов в общей площади признанных непригодными и аварийными домов
	%
	прямой
	4,5
	67,1
	70,7
	77,6
	100
	В соответствии с финансированием мероприятий программы

	Задача 1. Расселение аварийных многоквартирных домов

	Задача 2. Снижение доли аварийного жилищного фонда в Уватском муниципальном округе

	2
	Показатель 2. Доля аварийного жилья в общем жилищном фонде
	%
	обратный
	2,6
	2,6
	2,4
	2,2
	0
	В соответствии с финансированием мероприятий программы

	Задача 3. Оптимизация и развитие территорий Уватского муниципального округа, занятых аварийным жилищным фондом


* в графе «Целевое значение показателя» указывается численное значение показателя, характеризующее желаемый (конечный, целевой) результат.
* в графе «Обоснование плановых и целевых значений» дается описание способов определения значения показателей либо указывается документ, в соответствии с которым используются значения показателей.
Приложение 3 
к муниципальной программе «Переселение граждан из
непригодных для проживания жилых помещений и многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу
в Уватском муниципальном округе» на 2026-2028 годы
Реестр многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 
и жилых помещений, непригодных для проживания
	Год переселения
	№ п/п
	Адрес
	Общая площадь дома с МОП
	Площадь помещений, кв.м
	Количество помещений
	Количество семей
	Количество человек, проживающих в жилом помещении или многоквартирном доме
	Порядок реализации мероприятий по переселению граждан
	Общая пло​щадь постро​енного (приоб​ретен​ного) жилья для це​лей рассе​ления, кв.м 
	 Потребность в финансовых ресурсах на переселение, руб.* 

	
	
	
	
	Общая
	в том числе жилых помещений
	всего
	в том числе
	
	
	мимтимтиСтроительство
 жилья
	Приобретение 
жилья
	
	

	
	
	
	
	
	в муниципальной собственности
	в частной собственности
	
	в муниципальной собственности
	в частной собственности
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	 4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12 
	13
	14
	15
	16

	МКД, признанные аварийными и подлежащие расселению

	2026
	1
	п. Туртас, ул. Московская, д.7
	208,7
	208,7
	55,5
	153,2
	4
	1
	3
	4
	11
	
	+
	337
	36 283 051,08

	2026
	2
	с. Уват, ул. Советская, д. 10
	331,1
	271
	130,9
	140,1
	6
	3
	3
	6
	12
	
	+
	291
	31 330 468,44

	2026
	3
	п. Нагорный, ул. Нефтяников, д. 2 
	813,6
	747,2
	0
	747,2
	12
	0
	12
	12
	20
	
	+
	942
	101 420 279,28

	2026
	4
	с. Демьянское, ул. НПС,  д. 5
	521,6
	497,6
	41,4
	456,2
	12
	1
	11
	12
	16
	
	+
	833
	89 684 811,72

	2026
	5
	с. Демьянское, ул. НПС д. 10
	510
	482,6
	39,7
	442,9
	12
	1
	11
	12
	20
	
	+
	812
	87 423 850,08

	2026
	6
	с. Демьянское, ул. НПС д. 11
	522
	494,9
	0
	494,9
	12
	0
	12
	12
	18
	
	+
	812
	87 423 850,08

	2026
	7
	с. Демьянское, ул. НПС д. 17
	536,3
	509,9
	0
	509,9
	12
	0
	12
	12
	18
	
	+
	812
	87 423 850,08

	ИТОГО (2026)
	3443,3
	3211,9
	267,5
	2944,4
	70
	6
	64
	70
	115
	
	
	4839
	520 990 160,76

	2027
	8
	с. Уват, ул. Зеленая 1-я, д. 11
	124,4
	124,4
	124,4
	0
	2
	2
	0
	1
	2
	
	+
	67
	7 213 544,28

	2027
	9
	п. Першино, ул. Октябрьская, д. 3
	321,9
	263
	263
	0
	11
	11
	0
	10
	18
	
	+
	182
	19 595 000,88

	ИТОГО (2027)
	446,3
	387,4
	387,4
	0
	13
	13
	0
	11
	20
	
	
	249
	26808545,16

	2028
	10
	п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 8
	717,3
	717,3
	0
	717,3
	12
	0
	12
	12
	16
	
	+
	942
	101 420 279,28

	2028
	11
	с. Осинник, ул. Советская, д. 3
	56,6
	56,6
	56,6
	0
	2
	2
	0
	1
	2
	
	+
	67
	7 213 544,28

	2028
	12
	д. Малый Нарыс, ул. Прямская, д. 12
	71,3
	71,3
	71,3
	0
	2
	2
	0
	1
	1
	
	+
	46
	4 952 582,64

	2028
	13
	п. Туртас, ул. Ленина, д.39
	699,7
	605
	54,1
	550,9
	12
	1
	11
	12
	26
	
	+
	896
	96 467 696,64

	2028
	14
	д. Малый Нарыс, ул. Прямская, д. 1
	107,1
	107,1
	107,1
	0
	2
	2
	0
	2
	8
	
	+
	157
	16 903 379,88

	2028
	15
	п. Демьянка ул. Пионерная д. 10
	863
	619,3
	114,5
	504,8
	14
	3
	11
	13
	25
	
	+
	860
	92 591 762,40

	2028
	16
	п. Туртас, ул. Ленина, д.41
	789,8
	728,6
	181,5
	547,1
	18
	4
	14
	18
	30
	
	+
	977,7
	105 263 914,07

	2028
	17
	п. Туртас, ул. Чебунтанская, д.15
	94
	94
	45,3
	48,4
	2
	1
	1
	2
	2
	
	+
	136
	14 642 418,24

	 
	
	ИТОГО (2028)
	3398,8
	2999,2
	630,4
	2368,5
	64
	15
	49
	61
	110
	
	
	4081,7
	439 455 577,43

	2029
	18
	с. Туртас, ул. Октябрьская, д.7
	764
	702,7
	0
	702,7
	18
	0
	18
	18
	34
	
	+
	1134
	122 091 928,56

	2029
	19
	п. Нагорный, ул. Нефтяников, д.4
	536,3
	509,7
	179,9
	329,7
	12
	4
	8
	12
	21
	
	+
	791
	85 162 888,44

	2029
	20
	п. Нагорный, ул. Нефтяников, д.6
	545,3
	501,9
	230,6
	271,3
	12
	5
	7
	12
	18
	
	+
	586
	63 091 596,24

	2029
	21
	п. Нагорный, ул. Школьная, д.4
	112,1
	112,1
	0
	112,1
	2
	0
	2
	2
	10
	
	+
	134
	14 427 088,56

	 
	
	ИТОГО (2029)
	1957,7
	1826,4
	410,5
	1415,8
	44
	9
	35
	44
	83
	
	
	2645
	284 773 501,80

	2030
	22
	с. Уват, ул. Аэродромная, д.7
	340,6
	340,6
	48,5
	273,1
	8
	1
	7
	8
	24
	
	+
	582
	62 660 936,88

	2030
	23
	с. Уват, ул. Аэродромная, д.9
	358,8
	358,8
	0
	332,6
	9
	0
	9
	8
	12
	
	+
	561
	60 399 975,24

	2030
	24
	с. Уват, ул. Аэродромная, д.6
	369,4
	337,3
	0
	162,4
	6
	0
	6
	6
	8
	
	+
	369,4
	39 771 391,90

	2030
	25
	с. Уват, ул. Ленина, д.118
	354,7
	336,3
	137,3
	199
	10
	5
	5
	7
	14
	
	+
	412
	44 357 914,08

	2030
	26
	п. Туртас, ул. Медицинская, д. 21
	158,9
	124,9
	0
	124,9
	2
	0
	2
	2
	2
	
	+
	134
	14 427 088,56

	2030
	27
	с. Уват, ул. Белкина, д.4
	330,7
	326,4
	153
	172,5
	10
	4
	6
	8
	11
	
	+
	371
	39 943 655,64

	2030
	28
	с.Уват, ул.Аэродромная, д.14
	453,8
	453,8
	41,6
	412,2
	12
	1
	11
	11
	37
	
	+
	497,5
	53 563 257,90

	2030
	29
	п. Туртас, ул. Октябрьская, д.9
	711,5
	711,5
	0
	711,5
	12
	0
	12
	11
	22
	
	+
	738
	79 456 651,92

	2030
	30
	п. Нагорный, ул. Нефтяников, д. 5
	105,3
	105,3
	53,1
	52,2
	2
	1
	1
	2
	6
	
	+
	134
	14 427 088,56

	
	
	ИТОГО (2030):
	3 183,70
	3 094,90
	433,50
	2 440,40
	71,00
	12,00
	59
	63,00
	136,00
	
	
	3 798,90
	409 007 960,68

	2031
	31
	д. Уки, ул. Луговая, д.9
	82
	82
	82
	0
	3
	3
	0
	2
	7
	
	+
	92
	9 905 165,28

	2031
	32
	с. Уват, ул. Октябрьская, д.54
	313,3
	313,3
	313,3
	- 
	7
	7
	0
	5
	6
	
	+
	0
	0

	2031
	33
	д. Малый Нарыс, ул. Прямская, д.15
	120,9
	120,9
	75,5
	0
	2
	2
	0
	1
	5
	
	+
	46
	4 952 582,64

	
	
	ИТОГО (2031):
	516,2
	516,2
	470,8
	0
	12
	12
	59
	8
	18
	
	
	498
	53 617 090,32

	2032
	34
	п. Туртас, ул. Московская, 9
	402,5
	348,5
	197,80
	150,7
	4
	2
	2
	4
	10
	
	+
	350
	37 682 694,00

	 
	 
	ИТОГО:
	13348,5
	12384,5
	2797,9
	9319,8
	278
	69
	268
	4
	
	
	
	
	

	 
	1
	д. Яр, ул. Молодёжная д.4
	37,4
	37,4
	0
	37,4
	1
	0
	1
	1
	1
	
	
	67
	7 213 544,28

	 
	2
	с. Уват, ул. Сургутская д. 6
	34,8
	34,8
	0
	34,8
	1
	0
	1
	1
	1
	
	
	46
	4 952 582,64

	 
	3
	с. Уват, ул. Ленина д. 54
	32,5
	32,5
	0
	32,5
	1
	0
	1
	1
	4
	
	
	67
	7 213 544,28

	 
	4
	с. Луговослинкино, ул. Луговая,  д.25
	31,7
	31,7
	0
	31,7
	1
	0
	1
	1
	2
	
	
	46
	4 952 582,64

	 
	5
	с. Уват, ул. Центральная,  д. 15
	66,9
	66,9
	0
	66,9
	1
	0
	1
	1
	2
	
	
	67
	7 213 544,28

	 
	6
	с. Солянка ул. Центральная, д.18
	66,9
	32,2
	0
	32,2
	1
	0
	1
	1
	2
	
	
	46
	4 952 582,64

	 
	7
	д. Остров ул. Маевская, д.8
	38,2
	38,2
	0
	38,2
	1
	0
	1
	1
	2
	
	
	67
	7 213 544,28

	 
	8
	с. Солянка ул. Центральная, д. 1
	45,8
	45,8
	0
	45,8
	1
	0
	1
	1
	3
	
	
	67
	7 213 544,28

	 
	9
	с. Красный Яр, ул. Советская, д. 8
	48,5
	48,5
	0
	48,5
	1
	0
	1
	1
	1
	
	
	90
	9 689 835,60

	 
	10
	д. Уки, ул. Луговая, д. 13
	51,5
	51,5
	0
	51,5
	1
	0
	1
	1
	5
	
	
	46
	4 952 582,64

	 
	11
	п. Першино, ул. Иртышская, д. 6
	68,8
	68,8
	0
	68,8
	1
	0
	1
	1
	4
	
	
	67
	7 213 544,28

	 
	12
	с. Уват, ул. Октябрьская, д. 94
	56,9
	56,9
	0
	56,9
	1
	0
	1
	1
	1
	
	
	67
	7 213 544,28

	 
	13
	с. Уват, ул. Советская, д. 28
	61,8
	61,8
	0
	61,8
	1
	0
	1
	1
	1
	
	
	90
	9 689 835,60

	 
	15
	с. Демьянское ул.Подгорная, д.16
	33,8
	33,8
	0
	33,8
	1
	0
	1
	1
	3
	
	
	46
	4 952 582,64

	
	16
	с. Красный Яр, ул. Береговая, д.1
	52,2
	52,2
	0
	52,2
	1
	0
	1
	1
	7
	
	
	67
	7 213 544,28

	 
	17
	с. Уват, ул.Центральная, д.12
	53,6
	53,6
	0
	53,6
	1
	0
	1
	0
	0
	
	
	90
	9 689 835,60

	 
	18
	с.Красный Яр, ул.Григория Кошкарова, д. 24
	42,9
	42,9
	0
	42,9
	1
	0
	1
	1
	5
	
	
	90
	9 689 835,60

	 
	19
	с. Уват, ул. Полевая, д. 8
	47,6
	47,6
	0
	47,6
	1
	0
	1
	1
	1
	
	
	90
	9 689 835,60

	 
	 
	ИТОГО
	871,8
	837,1
	0
	837,1
	18
	0
	19
	17
	45
	
	
	1216
	130 920 445,44

	 
	1
	п. Нагорный, ул. Школьная, д.7,кв.2
	56,4
	56,4
	56,4
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	
	
	0
	0,00

	 
	2
	с. Уват, ул. Дачная, д. 10, кв.1
	30,2
	30,2
	0
	30,2
	1
	0
	1
	1
	1
	
	
	57
	6 136 895,88

	 
	3
	п. Першино, ул.Мира, д.35, кв.1
	45,5
	45,5
	0
	45,5
	1
	0
	1
	1
	1
	
	
	67
	7 213 544,28

	
	4
	д. Уки, ул. Луговая, д.4, кв.2
	60,5
	60,5
	0
	60,5
	1
	0
	1
	1
	5
	
	
	60,5
	6 513 722,82

	
	5
	с. Красный Яр, ул. Мира, д. 2, кв.1
	40,70
	40,70
	40,70
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0,00

	 
	 
	ИТОГО
	192,6
	192,6
	56,4
	136,2
	4
	1
	2
	3
	7
	
	
	184,5
	19864162,98

	 
	 
	Общая площадь жилья, признанного аварийным и  непригодным для проживания 
	14635,1
	13636,4
	3004,00
	10365,6
	307
	74
	234
	285
	553
	
	
	17788,10
	1912719719,06


* Потребность в финансовых ресурсах рассчитывается как общая площадь построенного или приобретенного жилья, умноженная на стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Уватскому муниципальному округу, утвержденную приказом Главного управления строительства Тюменской области
Приложение 4 
к муниципальной программе «Переселение граждан из
непригодных для проживания жилых помещений и многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу
в Уватском муниципальном округе» на 2026-2028 годы
Реестр
жилых помещений, непригодных для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в Уватском муниципальном округе
	№ п/п
	Адрес (улица, № дома)
	Дата сдачи в эксплуатацию
	Площадь помещений, кв.м
	Доля муниципального жилищного фонда (%)
	Количество помещений
	Дата, номер заключения межведомственной комиссии
	Дата, номер распоряжения администрации Уватского муниципального округа
	Формулировка решения межведомственной комиссии*

	
	
	
	Общая
	в том числе жилых помещений
	
	всего
	в том числе
	
	
	

	
	
	
	
	в муниципальной собственности
	в частной собственности
	
	
	в муниципальной собственности
	в частной собственности
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. 
	с. Уват, ул. Ленина д. 54
	
	32,50 
	0
	32,50 
	0
	1
	0
	1
	07.11.2011 №4
	07.11.2011 № 1650-р
	Н

	2. 
	с. Уват, ул. Сургутская д. 6
	
	34,80 
	0
	34,80 
	0
	1
	0
	1
	22.06.2011 №2
	22.06.2011 № 813-р
	Н

	3. 
	с. Уват, ул. Центральная д. 15
	
	66,90 
	0
	66,90 
	0
	1
	0
	1
	16.02.2012 №6
	16.02.2012 № 232-р
	Н

	4. 
	с. Уват, ул. Октябрьская, д. 94
	1965
	56,90 
	0
	56,90 
	0
	1
	0
	1
	26.09.2014 №38
	26.09.2014 № 1586-р
	Н

	5. 
	с. Уват, ул. Советская, д. 28
	1950
	61,80 
	0
	61,80 
	0
	1
	0
	1
	21.02.2017 №1
	28.02.2017 № 0171-р
	Н

	6. 
	с. Уват, ул. Советская, д. 10
	1901
	271,00 
	130,90 
	140,10 
	48
	6
	3
	3
	30.05.2017 №4
	06.06.2017 №0643-р
	А

	7. 
	с. Уват, ул. Зеленая 1-я, д. 11
	1990
	124,40 
	124,40 
	0
	100
	2
	2
	0
	20.11.2019 №6
	26.11.2019 №1370-р
	А

	8. 
	с.Уват, Центральная, д.12
	1994
	53,60 
	0
	53,60 
	40
	1
	0
	1
	22.06.2023 №1
	04.07.2023 №0713-р
	Н

	9. 
	с.Уват, ул.Аэродромная, д.7
	1967
	340,60 
	48,50 
	273,10 
	15
	8
	1
	7
	13.07.2023 №3
	25.07.2023 № 0820-р
	А

	10. 
	с.Уват, ул.Аэродромная, д.9
	1964
	358,80 
	0
	332,60 
	0
	9
	0
	9
	13.07.2023 №4
	25.07.2023 № 0821-р
	А

	11. 
	с. Уват, ул. Дачная, д. 10, кв.1
	1988
	30,20 
	0
	30,20 
	0
	1
	0
	1
	17.11.2023 №7
	28.11.2023 №1429-р
	Н

	12. 
	с. Уват, ул. Полевая, д. 8
	
	47,60 
	0
	47,60 
	0
	1
	0
	1
	17.11.2023 №9
	28.11.2023 №1430-р
	Н

	13. 
	с.Уват, ул.Аэродромная, д.6
	1960
	337,30 
	0
	162,40 
	0
	6
	0
	6
	08.12.2023 №11
	25.07.2023 №1504-р
	А

	14. 
	с.Уват, ул. Ленина, д. 118
	1970
	336,30 
	137,30 
	199,00 
	40,8
	10
	5
	5
	08.12.2023 №10
	12.12.2023 №1503-р
	А

	15. 
	с.Уват, ул. Белкина, д.4
	1968
	326,40 
	153,00 
	172,50 
	47
	10
	4
	6
	20.03.2024 №3
	26.03.2024 №0301-р
	А

	16. 
	с.Уват, ул. Аэродромная, д.14
	1976
	453,80 
	41,60 
	412,20 
	9
	12
	1
	11
	20.09.2024 №5 
	24.09.2024 №1053-р
	А

	17. 
	с. Уват, ул. Октябрьская, д.54
	1968
	313,30 
	313,30 
	0
	100
	7
	7
	0
	15.05.2025 №10
	20.05.2025 №0577-р
	А

	18. 
	п. Туртас, ул. Октябрьская, д. 8
	1978
	717,30 
	0
	717,30 
	0
	12
	0
	12
	18.02.2020 № 1
	26.02.2020 №154-р
	А

	19. 
	п. Туртас, ул. Ленина, 39
	1984 
	605,00 
	54,10 
	550,90 
	9
	12
	1
	11
	14.09.2020 №7
	22.09.2020 №0799-р 
	А

	20. 
	п. Туртас, ул. Ленина, 41
	
	728,60 
	181,50 
	547,10 
	22
	18
	4
	14
	30.07.2021 №1
	17.08.2021 №0735-р
	А

	21. 
	п.Туртас, ул. Московская, д.7
	
	208,70 
	55,50 
	153,20 
	27
	4
	1
	3
	27.10.2021 №2
	09.11.2021 №1039-р
	А

	22. 
	п. Туртас, ул. Чебунтанская, д.15
	
	94,00 
	45,30 
	48,40 
	22
	2
	1
	1
	21.12.2021 №4
	28.12.2021 №1279-р
	А

	23. 
	п.Туртас, ул. Октябрьская, д.7
	1974
	702,70 
	0
	702,70 
	0
	18
	0
	18
	17.01.2022 №1
	25.01.2022 №0038-р
	А

	24. 
	п. Туртас, ул. Медицинская, д. 21
	1979
	124,90 
	0
	124,90 
	0
	2
	0
	2
	21.02.2024 №2
	27.02.2024 №0187-р
	А

	25. 
	п. Туртас, ул. Октябрьская, д.9
	1980
	711,50 
	0
	711,50 
	0
	12
	0
	12
	30.01.2025 №1
	11.02.2025 №0132-р
	А

	26. 
	п. Туртас, ул. Московская, д. 9
	1975
	348,5
	197,8
	150,7
	56,76
	4
	2
	2
	21.01.2026 №1
	27.01.2026 №0060-р
	А

	27. 
	с. Демьянское ул. Подгорная, д. 16
	1950
	33,80 
	0
	33,80 
	0
	1
	0
	1
	09.02.2018 № 1
	13.02.2018 № 0099-р
	Н

	28. 
	с. Демьянское ул. НПС д. 5
	1969
	497,60 
	41,40 
	456,20 
	8
	12
	1
	11
	13.02.2019 № 4
	19.02.2019 №0168-р
	А

	29. 
	с. Демьянское ул. НПС д. 10
	1977
	482,60 
	39,70 
	442,90 
	8
	12
	1
	11
	13.02.2019 № 3
	19.02.2019 №0169-р
	А

	30. 
	с. Демьянское ул. НПС д. 11
	1977
	494,90 
	0
	494,90 
	0
	12
	0
	12
	13.02.2019 № 1
	19.02.2019 №0170-р
	А

	31. 
	с. Демьянское ул. НПС д. 17
	1969
	509,90 
	0
	509,90 
	0
	12
	0
	12
	13.02.2019 № 2
	19.02.2019 №0171-р
	А

	32. 
	п. Демьянка ул. Пионерная д. 10
	1990
	619,30 
	114,50 
	504,80 
	18
	14
	3
	11
	20.10.2020 №19
	03.11.2020 №0995-р
	А

	33. 
	д. Остров ул. Маевская д.8
	
	38,20 
	0
	38,20 
	0
	1
	0
	1
	08.08.2012 № 8 
	08.08.2012 № 1204-р
	Н

	34. 
	п. Нагорный, ул. Нефтяников, д. 2
	1985
	747,20 
	0
	747,20 
	0
	12
	0
	12
	27.12.2017 № 5
	29.12.2017 № 1590-р
	А

	35. 
	п. Нагорный, ул. Школьная, д. 7,кв.2
	1979
	56,40 
	56,40 
	0
	 100
	1
	1
	0
	20.11.2019 №7
	26.11.2019 №1372-р
	Н

	36. 
	п. Нагорный, ул. Нефтяников, д. 4
	
	509,70 
	179,90 
	329,70 
	54
	12
	4
	8
	07.04.2022 №2
	19.04.2022 №0347-р
	А

	37. 
	п. Нагорный, ул. Нефтяников, д. 6
	
	501,90 
	230,60 
	271,30 
	84
	12
	5
	7
	07.04.2022 №3
	19.04.2022 №0346-р
	А

	38. 
	п. Нагорный, ул. Школьная, д.4
	
	112,10 
	0
	112,10 
	0
	2
	0
	2
	03.08.2022 №4
	10.08.2022 №0842-р
	А

	39. 
	п. Нагорный, ул. Нефтяников, д. 5
	1984
	105,30 
	53,10 
	52,20 
	50
	2
	1
	1
	30.05.2025 №2
	11.02.2025 №0133-р
	А

	40. 
	с. Солянка ул. Центральная д. 18
	
	32,20 
	0
	32,20 
	0
	1
	0
	1
	16.02.2012 № 7
	12.05.2012 № 689-р
	Н

	41. 
	с. Солянка ул. Центральная д. 1
	
	45,80 
	0
	45,80 
	0
	1
	0
	1
	22.01.2013 № 12
	23.01.2013 № 83-р
	Н

	42. 
	с. Луговослинкино ул. Луговая д. 25
	
	31,70 
	0
	31,70 
	0
	1
	0
	1
	19.12.2011 № 5
	19.12.2011 № 1920-р
	Н

	43. 
	д. Яр, ул. Молодёжная д. 4
	
	37,40 
	0
	37,40 
	0
	1
	0
	1
	07.11.2011 № 3
	07.11.2011 № 1651-р
	Н

	44. 
	с. Красный Яр, ул. Советская, д. 8
	
	48,50 
	0
	48,50 
	0
	1
	0
	1
	04.04.2014 № 26
	07.04.2014 № 507-р
	Н

	45. 
	д. Малый Нарыс, ул. Прямская,д.12
	1960
	71,30 
	71,30 
	0
	100
	2
	2
	0
	18.02.2020 № 5
	26.02.2020 №158-р
	А

	46. 
	д. Малый Нарыс, ул. Прямская,д.1
	1987
	107,10 
	107,10 
	0
	100
	2
	2
	0
	14.09.2020 №8
	22.09.2020 №0800-р
	А

	47. 
	с.Красный Яр, ул.Григория Кошкарова, д.24
	
	42,90 
	0
	42,90 
	0
	1
	0
	1
	13.07.2023 № 2
	25.07.2023 №0819-р
	Н

	48. 
	с. Красный Яр, ул. Береговая, д.1
	
	52,20 
	0
	52,20 
	0
	1
	0
	1
	17.11.2023 №8
	28.11.2023 №1428-р
	Н

	49. 
	с. Красный Яр, ул. Мира, д.2, кв.1
	
	40,70 
	1
	- 
	100
	1
	1
	0
	15.05.2025 №13
	20.05.2025 №0579-р
	Н

	50. 
	д. Малый Нарыс, ул. Прямская, д.15
	
	120,90 
	75,5
	- 
	100
	2
	2
	0
	15.05.2025 №11
	20.05.2025 №0576-р
	А

	51. 
	д. Уки, ул. Луговая, д. 13
	
	51,50 
	0
	51,50 
	0
	1
	0
	1
	19.06.2014 № 31
	20.06.2014 № 957-р
	Н

	52. 
	д. Уки, ул. Луговая, д.4, кв.2
	
	60,50
	0
	60,50 
	0
	1
	0
	1
	15.01.2024 №12
	23.01.2024 №0039-р
	Н

	53. 
	д. Уки, ул. Луговая, д. 9
	
	82
	82
	0 
	100
	3
	3
	1
	15.05.2025 №12


	20.05.2025 №0578-р
	А

	54. 
	п. Першино, ул. Иртышская, д. 6
	1960
	68,80 
	0
	68,80 
	0
	1
	0
	1
	26.09.2014 № 37
	26.09.2014 №1585-р
	Н

	55. 
	п. Першино, ул. Октябрьская, д. 3
	
	263,00 
	263,00 
	0
	100
	11
	11
	0
	20.11.2019 №5
	26.11.2019 №1371-р
	А

	56. 
	с. Осинник, ул. Советская, д. 3
	1905
	56,60 
	56,60 
	0
	100
	2
	2
	0
	18.02.2020 № 4
	26.02.2020 №157-р
	А

	57. 
	п.Першино, ул.Мира, д.35, кв.1
	
	45,50 
	0
	45,50 
	0
	1
	0
	1
	20.03.2024 №4
	26.03.2024 №0300-р
	Н

	
	Всего:
	
	13636,4
	2964,3
	10365,6
	
	307
	74
	234
	- 
	- 
	- 


Приложение 5
           к муниципальной программе «Переселение граждан из
непригодных для проживания жилых помещений и многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу
в Уватском муниципальном округе» на 2026-2028 годы
ПОРЯДОК
переселения из непригодного (аварийного) для проживания жилищного фонда
	Строительство/приобретение жилья (на первичном и вторичном рынке)

	Признание жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (межведомственная комиссия, Администрация Уватского муниципального округа)

	Предоставление жилых помещений нанимателям (ст.ст. 50,51, 52, 85, 86, 87, 88, 89 ЖК РФ)
	Предоставление жилых помещений (п. 8. ст.32 ЖК РФ)

	
	1.Предъявление требования к собственникам о сносе дома в разумный срок
	Управление имущественных отношений и земельных ресурсов администрации Уватского  муниципального округа

	
	2. Подготовка решения об изъятии участка, на котором находится дом для муниципальных нужд
	Управление имущественных отношений и земельных ресурсов администрации Уватского  муниципального округа

	
	3. Уведомление собственников жилых помещений о принятом решении об изъятии
	Управление имущественных отношений и земельных ресурсов администрации Уватского  муниципального округа

	Предоставление жилых помещений

	Приобретение жилья на конкурсной основе

	1. Подготовка проекта решения о предоставлении жилого помещения, равнозначного по общей площади
	Управление имущественных отношений и земельных ресурсов администрации Уватского  муниципального округа
	4. Выбор на конкурсной основе независимого оценщика и определение выкупной стоимости
	Управление имущественных отношений и земельных ресурсов администрации Уватского  муниципального округа

	2.Заключение договоров социального найма
	Управление имущественных отношений и земельных ресурсов администрации Уватского  муниципального округа
	5. Заключение соглашения с собственниками жилых помещений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд
	Управление имущественных отношений и земельных ресурсов администрации Уватского  муниципального округа

	
	
	6.Изъятие помещения
	Управление имущественных отношений и земельных ресурсов администрации Уватского  муниципального округа

	Снос дома на конкурсной основе

	Конкурсный отбор исполнителей по сносу домов
	Дирекция по управлению муниципальным хозяйством Уватского муниципального округа

	Застройка территории на конкурсной основе 
	Управление градостроительной деятельности и муниципального хозяйства Администрации Уватского муниципального округа

	Конкурсный отбор застройщиков (аукцион земельных участков, конкурсный отбор инвестиционных проектов)



