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АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУРТАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ДДММГГ  
                                    п. Туртас

                     №  ПРОЕКТ
Об ут
Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории, формирование современной сельской среды на территории 
Туртасского сельского поселения» на 2018 – 2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», Уставом Туртасского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области:
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство  территории, формирование современной сельской среды на территории Туртасского сельского поселения» на 2018-2022 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Туртасского сельского поселения от 07 мая 2018 г. № 5 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории, формирование современной сельской среды на территории Туртасского сельского поселения» на 2018-2022 годы»».
3. Ведущему специалисту администрации Туртасского сельского поселения  (Т.В.Захарова) настоящее постановление:
а) обнародовать путем размещения на информационных стендах в местах, установленных администрацией Туртасского сельского поселения;

б) разместить на станице Туртасского сельского поселения на сайте Уватского муниципального района в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Туртасского сельского поселения
                          С.И.Богатырь

Приложение 
 к постановлению администрации 

Туртасского   сельского  поселения

от ___________ № ___
Паспорт

Муниципальной программы «Формирование современной сельской среды на территории Туртасского сельского поселения» на 2018 – 2022 годы

	Ответственный исполнитель муниципальной Программы
	Администрация Туртасского сельского поселения Уватского муниципального района.

	Участники муниципальной Программы
	Администрация Туртасского  сельского  поселения Уватского муниципального района,  жители  сельского поселения, организации

	Цель муниципальной Программы
	Повышение безопасности, качества и комфорта сельской среды на территории Туртасского  сельского  поселения Уватского муниципального района

	Задачи муниципальной Программы


	1. Формирования единого облика Туртасского сельского поселения Уватского муниципального района;

2. Создание, содержание и развитие объектов благоустройства на территории Туртасского сельского поселения Уватского муниципального района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

3. Реализация мероприятий по  благоустройству мест  массового отдыха  населения;

4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Туртасского сельского поселения  Уватского муниципального района.

	Срок реализации Программы
	2018-2022 годы

	Объем бюджетных ассигнований Программы


	Финансирование, тыс.руб.
	2018

год
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022

год

	
	Всего,  в  т.ч.
	220
	830
	270
	270
	270

	
	Местный бюджет
	220
	830
	270
	270
	270

	Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы
	1. Повышение  уровня  комфортности проживания  граждан  на  территории  Туртасского сельского поселения Уватского муниципального района;

2. Увеличение доли благоустроенных мест  общего пользования отвечающих нормативным требованиям;

3. Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей;

4. Увеличение заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству, привитие бережного  отношения к объектам  благоустройства;

5. Улучшение внешнего облика села и мест массового пребывания населения;

6. Достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения.


I. Общие положения

1. Основные понятия, используемые в муниципальной программе «Формирование современной сельской среды на территории Туртасского сельского поселения» на 2018 – 2022 годы (далее по тексту – Программа):

Общественное место — территория или пространство потенциального местонахождения людей. Определяется в целях регулирования гражданских правоотношений, возникающих за пределами частных пространств, где правовое положение и сама возможность нахождения отдельных граждан ограничены в силу общего закона и основанных на законе частных норм.

Общественная комиссия – комиссия, созданная на муниципальном уровне для контроля и координации за ходом выполнения Программы, организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, в состав которой входят представители органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций.

Формирование современной сельской среды – мероприятия, направленные на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовых территорий и общественных мест.

 

II. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Туртасском сельском поселении Уватского муниципального района

Одним из приоритетных направлений развития Туртасского сельского поселения Уватского муниципального района является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей Туртасского сельского поселения.

Статус современного Туртасского сельского поселения Уватского муниципального района во многом определяет развитая инженерная инфраструктура и уровень внешнего благоустройства территории.

Результаты обследований мест общего пользования показали, что пришли в негодность малые  архитектурные  формы. Отсутствуют  специально оборудованные контейнерные  площадки,  что  приводит  к ухудшению эстетического вида территории поселка. 
Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы.

Важнейшей задачей администрации Туртасского сельского поселения Уватского муниципального района является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание мест общего  пользования, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию сельской территории, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания общественных территорий Туртасского сельского поселения Уватского муниципального района в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности, разработана муниципальная программа «Формирование современной сельской среды на территории Туртасского сельского поселения» на 2018 – 2022 годы
Благоустройство мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Так, в Туртасском сельском поселении Уватского муниципального района имеются территории общего пользования (парки, детские игровые и спортивные площадки, улицы), благоустройство которых не отвечает современным требованиям.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Реализация Программы позволит создать в местах  общего  пользования условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве территорий, повысить уровень и качество жизни населения.

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 предусматривают: 

1) минимальный перечень видов работ по благоустройству мест  общего  пользования;

2)  перечень дополнительных видов работ по благоустройству мест общего пользования (оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ;

III. Приоритеты развития муниципальной политике в сфере благоустройства Туртасского сельского поселения Уватского муниципального района

Программа направлена на дальнейшее повышение качества и комфорта сельской среды на территории Туртасского сельского поселения Уватского муниципального района.

Цель Программы соответствует приоритетам государственной жилищной политики, определенной в соответствии с решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения следующих задач:

1. Формирования единого облика Туртасского сельского поселения Уватского муниципального района.

2. Создание, содержание и развитие объектов благоустройства на территории Туртасского сельского поселения Уватского муниципального района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

3. Реализация мероприятий по  благоустройству мест  массового отдыха  населения.

4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Туртасского сельского поселения  Уватского муниципального района.
Срок реализации Программы: до 2022 года.

В связи с тем, что запланированные мероприятия выполняются ежегодно, этапы реализации программы не предусмотрены.

Нормативно-правовое регулирование в сфере формирования комфортной сельской среды определяется:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2017 №101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

IV.  Система  основных  мероприятий муниципальной  программы

Реализация Программы осуществляется путем решения поставленных задач.

В целях поддержания и развития положительных тенденций в сфере благоустройства необходима реализация Программы, рассчитанной на долгосрочный период, в рамках которой должна предусматриваться целенаправленная работа по комплексному благоустройству территории Туртасского сельского поселения  Уватского муниципального района.

Благоустройство мест общего пользования необходимо осуществлять исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству территорий (далее по  тексту - минимальный перечень работ), но не ограничиваясь им.

В рекомендуемый минимальный перечень работ входит:

а) обеспечение освещения территорий;

б) установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора);

в) иные  виды  работ.

В рекомендуемый перечень дополнительных видов работ по благоустройству мест общего пользования (далее по  тексту - дополнительный перечень работ) входит:

а) устройство, ремонт спортивных, детских игровых площадок, площадок для мусоросборников;

б) устройство автомобильных парковок;

в) устройство ограждения детских игровых площадок;

г) посадка зеленых насаждений, формовочная, омолаживающая, санитарная обрезка зеленых насаждений, лечение механических повреждений деревьев, корчевка пней, устройство и ремонт газонов, штыковка почвы при омоложении растений, устройство цветников, альпинариев, устройство крышного и вертикального озеленения, однократный уход за зелеными насаждениями при их посадке;

д) мероприятия для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.

Дополнительный перечень работ рекомендуется к реализации только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству.

Виды работ, предусматриваемые минимальным и дополнительным перечнями работ по благоустройству, определяются администрацией Туртасского сельского поселения  самостоятельно, с учетом рекомендованных минимального и дополнительного перечней, предусмотренных настоящей Программой. 

При реализации мероприятий по благоустройству  мест  общего  пользования необходимо в полном объеме задействовать механизмы вовлечения граждан как в процесс подготовки и реализации проекта, так и при приемке выполненных работ.

Решения о проведении работ по благоустройству мест  общего  пользования, а также утверждение видов работ и мест расположения элементов благоустройства территории принимаются администрацией Туртасского сельского поселения самостоятельно,  с учетом  мнения  жителей поселка. 

Благоустройство общественных пространств, мест массового отдыха населения.

Формирование современной сельской среды как никакая иная сфера деятельности нуждается в синхронизации усилий органов власти, жителей, профильных специалистов и экспертов производственной сферы.

Подготовка проектов  общественных пространств, площадей, парков, также должна осуществляться при максимальном вовлечении жителей, с учетом их мнения и потребностей.

При проектировании новых или реконструкции существующих общественных пространств необходима тщательная проработка концепции рассматриваемой территории, при определении акцентов необходимо учитывать исторические аспекты, привычки населения, ориентированность на возрастные группы и другие факторы. Для повышения комфортности пребывания и восприятия предназначенных для отдыха зон рекомендуется максимально раскрывать потенциал микро пространств (уличная мебель, павильоны, водные объекты и др.).

Неотъемлемым условием успешного совершенствования практик в сфере благоустройства, создания интеллектуальной базы для дальнейшего развития данных направлений является системное участие в таких проектах местных архитекторов и дизайнеров, в особенности молодых специалистов. Для раскрытия творческого потенциала возможно проведение конкурсов на лучшие проекты комплексного обустройства, а также на лучший дизайн отдельных элементов благоустройства, малых архитектурных форм, которые можно впоследствии рекомендовать к применению в качестве типовых. Наряду с этим требуется непрерывное повышение компетенции, изучение лучших зарубежных и российских практик в данной сфере, проведение на постоянной основе семинаров, мастер-классов и тренингов.
Немаловажным является участие в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий местного бизнеса, производителей малых архитектурных форм, изделий и элементов сельской среды, которые будут разрабатываться с учетом современных требований в дизайне и гармонично применяться в благоустройстве территорий.
Одним из ключевых аспектов формирования качественной сельской среды является архитектурно-художественная составляющая общественных пространств и зданий.
Решение проблемы визуального оформления зданий, недостатков в размещении информационных и рекламных конструкций необходимо осуществлять в 2 этапа:
1. Проведение обследования существующего состояния в сфере размещения информационных конструкций, выявление проблем и типовых ошибок.
2. По итогам анализа полученных данных необходима разработка Правил размещения вывесок и иных информационных конструкций в населенном пункте, включающих в себя типовые архитектурно-художественные решения, сочетающиеся с различными стилистическими и цветовыми особенностями зданий, при необходимости внесение изменений в существующие требования к внешнему виду фасадов зданий.
Для обеспечения более гибкого подхода к архитектуре уместна вариативность требований по оформлению применительно к различным типам улиц и зданий, которые условно можно разделить на исторические и типовые (с преобладанием современной застройки).
V. Финансовое  обеспечение Программы

 

	Финансирование,

тыс. руб.
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год

	Всего
	220
	830
	270
	270
	270

	в т.ч
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	220
	830
	270
	270
	270


VI. Ожидаемые результаты и показатели реализации Программы

К 2022 году планируется:

1. Повышение  уровня  комфортности проживания  граждан  на  территории  Туртасского сельского поселения Уватского  муниципального района.

2. Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей;

3. Увеличение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству, привитие бережного  отношения к объектам  благоустройства.

4. Улучшение внешнего облика села и мест массового пребывания населения.

5. Достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района,  сельского поселения.

Показатели Программы приведены в Приложении №1 к настоящей Программе.

VII. Перечень мероприятий Программы

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство территорий общего пользования Туртасского сельского поселения Уватского муниципального района.

Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.

 

VIII. Срок реализации Программы
Реализация Программы предусмотрена на 2018 - 2022 годы без выделения этапов.

 

 

Приложение № 1 к муниципальной программе 

«Формирование современной сельской среды на 

территории Туртасского сельского поселения»

                                                                                     на 2018 – 2022 годы

Показатели муниципальной программы 

«Формирование современной сельской среды на территории Туртасского сельского поселения» на 2018-2022 годы

	N п/п
	Наименование показателя, единица измерения
	Базовое значение показателя 2018 год (план)
	Значения показателей (плановые, оценочные, фактические)

	
	
	
	2019 год (план)
	2020 год (план)
	2021 год (план)
	2022 год (план)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Количество благоустроенных мест массового отдыха, ед.
	3
	3
	3
	3
	3

	2
	Высадка деревьев и кустарников, ед.
	0
	50
	50
	50
	50

	3
	Благоустройство общественных территорий, ед.
	5
	5
	5
	5
	5


Приложение № 2 к муниципальной программе 

«Формирование современной сельской среды на 

территории Туртасского сельского поселения»

на 2018 – 2022 годы

Перечень мероприятий к муниципальной программы «Формирование современной сельской среды на территории Туртасского сельского поселения» на 2018-2022 годы

	№ п/п 
	Населенный пункт
	Наименование объекта
	Месторасположе-ние
	Требуемые характеристики объекта
	Количественные показатели
	Краткое обоснование в необходимости объекта
	Сумма реализа-ции
	Год реализации (планируемый)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Площадь, м2
	Количество, шт
	
	ПСД
	СМР
	

	Благоустройство
	 

	1
	Туртасское СП п.Туртас
	Строительство учебно-игрового комплекса АВТОГОРОДОК
	ул. Победы, Школьная. (центральный парк)
	Асфальтирование дорожек, установка МАФ.
	
	240
	
	Необходимо для обучения детей безопасности дорожного движения.
	
	500

т.руб
	2019

	2
	Туртасское СП п.Туртас
	Озеленение территории поселения
	п. Туртас
	Высадка деревьев и кустарников.
	
	
	250
	Необходимы для организации благоприятной среды и улучшения эстетического вида поселка.
	
	200

т.руб
	2019-2022

	3
	Туртасское СП п.Туртас
	Благоустройство детских игровых площадок
	п. Туртас
	Установка ограждения, отсыпка
	
	
	15
	Для безопасности нахождения детей на территории игровых площадок и улучшения эстетического вида поселка.
	
	600 т.руб
	2018-2022

	4
	Туртасское СП п.Туртас
	Строительство уличной спортивной площадки
	п. Туртас

ул. Победы, Школьная (территория парка отдыха)
	Установка спортивного оборудования.
	
	
	6
	Для пропаганды здорового образа жизни населения.
	
	60 т.руб
	2019

	5
	Туртасское СП п.Туртас
	Площадки для сбора ТКО
	Территория п.Туртас
	Площадки для сбора ТКО выполнить с ограждением. Контейнеры ТКО с верхними крышками.
	
	
	25
	Необходимо для улучшения санитарно-экологического и эстетического состояния поселка.
	
	500 т.руб
	2018-2022


