Администрация 
Уватского муниципального района

Постановление

Дата постановления	с. Уват	                               № [Версия № 3]

Об утверждении Перечня многоквартирных домов,

расположенных на территории Уватского муниципального района, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта

В целях реализации части 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, распоряжением Правительства Тюменской области от 15.12.2014 № 2224-рп «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области на 2015 - 2044 годы», руководствуясь статьей 31 Устава Уватского муниципального района Тюменской области:

1. Утвердить Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Уватского муниципального района, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта (далее по тексту – Перечень) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Уватского муниципального района, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта согласно Перечню, утвержденному пунктом 1 настоящего постановления.

3. Сектору делопроизводства, документального обеспечения и контроля аппарата Главы администрации Уватского муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее постановление:

а) обнародовать путем размещения на информационных стендах в местах, установленных администрацией Уватского муниципального района;

б) разместить на сайте Уватского муниципального района в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в действие со дня его обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Уватского муниципального района.

# Глава                                                                                                  	 С.Г. Путмин

## Приложение

## к постановлению администрации

## Уватского муниципального района

## от [дата постановления] № [номер постановления]

## Перечень

## многоквартирных домов, расположенных на территории

## Уватского муниципального района, включенных в Региональную

## программу, собственники которых не приняли решение о проведении капитального ремонта

| ## № п/п | ## Адрес многоквартирного дома | ## Виды работ, определенные в соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | ## Источник финансирования | ## Срок проведения капитального ремонта | ## Смета расходов на капитальный ремонт (предельная стоимость выполнения работ), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 1 | ## Разработка проектной документации, водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, крыша, фасад. | ## Средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, государственная поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области (составляет 20% от стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту) | ## 2018-2020 г. | ## 5959118,03 |
| ## 2 | ## обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 10 | ## Разработка проектной документации, водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, крыша. | ## Средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, государственная поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области (составляет 20% от стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту) | ## 2018-2020 г. | ## 3529681,09 |
| ## 3 | ## обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 11 | ## Разработка проектной документации, водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, крыша, фасад. | ## Средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, государственная поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области (составляет 20% от стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту) | ## 2018-2020 г. | ## 5114863,24 |
| ## 4 | ## обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 12 | ## Разработка проектной документации, водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, крыша, фасад. | ## Средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, государственная поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области (составляет 20% от стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту) | ## 2018-2020 г. | ## 5944573,3 |
| ## 5 | ## обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 18 | ## Разработка проектной документации, водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, крыша, фасад. | ## Средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, государственная поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области (составляет 20% от стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту) | ## 2018-2020 г. | ## 5781458,17 |
| ## 6 | ## обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 19 | ## Разработка проектной документации, водоснабжение, теплоснабжение, крыша. | ## Средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, государственная поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области (составляет 20% от стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту) | ## 2018-2020 г. | ## 5123458,15 |
| ## 7 | ## обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 2 | ## Разработка проектной документации, водоснабжение, водоотведение, крыша, фасад. | ## Средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, государственная поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области (составляет 20% от стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту) | ## 2018-2020 г. | ## 5614308,34 |
| ## 8 | ## обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 20 | ## Разработка проектной документации, водоснабжение, теплоснабжение, крыша. | ## Средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, государственная поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области (составляет 20% от стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту) | ## 2018-2020 г. | ## 5110761,75 |
| ## 9 | ## обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 22 | ## Разработка проектной документации, водоснабжение, теплоснабжение, крыша | ## Средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, государственная поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области (составляет 20% от стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту) | ## 2018-2020 г. | ## 5098686,37 |
| ## 10 | ## обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 4 | ## Разработка проектной документации, водоснабжение, теплоснабжение, фасад, водоотведение, крыша. | ## Средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, государственная поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области (составляет 20% от стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту) | ## 2018-2020 г. | ## 5949295,62 |
| ## 11 | ## обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 5 | ## Разработка проектной документации, водоснабжение, теплоснабжение, фасад, водоотведение, крыша. | ## Средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, государственная поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области (составляет 20% от стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту) | ## 2018-2020 г. | ## 5948256,71 |
| ## 12 | ## обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 6 | ## Разработка проектной документации, водоснабжение, теплоснабжение, фасад, крыша. | ## Средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, государственная поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области (составляет 20% от стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту) | ## 2018-2020 г. | ## 5801335,04 |
| ## 13 | ## обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 7 | ## Разработка проектной документации, водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, крыша, фасад. | ## Средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, государственная поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области (составляет 20% от стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту) | ## 2018-2020 г. | ## 5944195,55 |
| ## 14 | ## обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 8 | ## Разработка проектной документации, водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, крыша, фасад. | ## Средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, государственная поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области (составляет 20% от стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту) | ## 2018-2020 г. | ## 5945423,32 |
| ## 15 | ## обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 9 | ## Разработка проектной документации, водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, крыша, фасад. | ## Средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, государственная поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области (составляет 20% от стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту) | ## 2018-2020 г. | ## 4320344,71 |
| ## 16 | ## обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Демьянское, ул. НПС, д. 9а | ## Разработка проектной документации, водоснабжение, теплоснабжение, крыша. | ## Средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, государственная поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области (составляет 20% от стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту) | ## 2018-2020 г. | ## 2417690,83 |
| ## 17 | ## обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Авиаторов, д. 11 | ## Разработка проектной документации. Электроснабжение. Крыша. | ## Средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, государственная поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области (составляет 20% от стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту) | ## 2018-2020 г. | ## 3959482,18 |
| ## 18 | ## обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Авиаторов, д. 3 | ## Разработка проектной документации, теплоснабжение. | ## Средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, государственная поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области (составляет 20% от стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту) | ## 2018-2020 г. | ## 410947,38 |
| ## 19 | ## обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Авиаторов, д. 9 | ## Разработка проектной документации. Электроснабжение. | ## Средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, государственная поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области (составляет 20% от стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту) | ## 2018-2020 г. | ## 288507,41 |
| ## 20 | ## обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Аэродромная, д. 14 | ## Разработка проектной документации, ремонт, теплоснабжение. | ## Средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, государственная поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области (составляет 20% от стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту) | ## 2018-2020 г. | ## 644547,56 |
| ## 21 | ## обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Белкина, д. 4 | ## Разработка проектной документации, крыша, электроснабжение. | ## Средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, государственная поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области (составляет 20% от стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту) | ## 2018-2020 г. | ## 1712968,036 |
| ## 22 | ## обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Дзержинского, д. 25 | ## Разработка проектной документации. Электроснабжение. | ## Средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, государственная поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области (составляет 20% от стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту) | ## 2018-2020 г. | ## 58505,48 |
| ## 23 | ## обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Дзержинского, д. 31 | ## Разработка проектной документации. Электроснабжение. | ## Средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, государственная поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области (составляет 20% от стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту) | ## 2018-2020 г. | ## 60264,24 |
| ## 24 | ## обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 67, лит. Б | ## Разработка проектной документации, электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, фасад, крыша. | ## Средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, государственная поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области (составляет 20% от стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту) | ## 2018-2020 г. | ## 4638573,63 |
| ## 25 | ## обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Ленина, д. 75 | ## Разработка проектной документации. Электроснабжение. Крыша. | ## Средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, государственная поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области (составляет 20% от стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту) | ## 2018-2020 г. | ## 2102154,245 |
|  | ## обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 4, лит. А | ## Разработка проектной документации. Электроснабжение. | ## Средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, государственная поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области (составляет 20% от стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту) | ## 2018-2020 г. | ## 180074,86 |
| ## 26 | ## обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Степана Разина, д. 22 | ## Разработка проектной документации. Электроснабжение. | ## Средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, государственная поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области (составляет 20% от стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту) | ## 2018-2020 г. | ## 200605,615 |
| ## 27 | ## обл. Тюменская, р-н. Уватский, с. Уват, ул. Сургутская, д. 16 | ## Разработка проектной документации. Электроснабжение. | ## Средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, государственная поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области (составляет 20% от стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту) | ## 2018-2020 г. | ## 66760,86 |